# 馬眼力 週末対応変更計画書

Laravel＋Flutter 実装指示版

作成日 2026年10月19日　文書版 1.2　採用方針と設計書を明記
対象開催 2026年10月24日 土曜日 と25日 日曜日
対象読者 開発担当者　依頼者 吉田様

# 1 この計画で作るもの

実装はLaravel＋Flutterに統一する。サーバー側の入力検証、傾向判定、配分、AI呼出し、保存、統合、公開をLaravelで実装し、既存MySQLとLaravel Queueを使う。画面はFlutterで実装する。追加の実行言語や外部計算プロセスを前提にしない。

週末は「根拠のある人気薄を、決めた配分に沿って公開候補へ残す」経路を完成させる。購入推奨は無効、断層学習は記録のみとする。①X6はB、②取得猶予は＋30秒／＋120秒、③暫定配分はMIXED／VOLATILEを採用し、以下の指定で実装する。

| 確認事項 | 今回の実装指定 |
| --- | --- |
| 実装構成 | Laravel＋Flutter。既存DBの元値を改変せず、1stと2ndは全頭を独立評価する。 |
| ① X6 | Bを採用。当面は過去類似成績を使わず、仕様書9章の例外として暫定規則を実装する。 |
| ② 取得期限 | 6分前は予定時刻＋30秒、その他の予想入力スロットは＋120秒まで採用する。第4章の実時刻で検査する。 |
| ③ 暫定配分 | X6だけが不明の場合、S0＝1はMIXED相当、S0＝3はVOLATILE相当を採用する。正式modeはUNKNOWNを維持。 |
| 必須修正 | 取消の読込漏れ、出馬表欠落時の検査回避、1日分オッズ全欠損の集計漏れを直す。 |
| 今回の範囲外 | X6の実履歴判定、学習結果の自動適用、購入戦略、回収率100％達成の認定。 |

## 現在地と週末の扱い

確認済みの72レースは傾向確定39、X6不明による判定不能33、計算不能0。入力922頭のうち凍結前取消2頭を除く920頭で計算は一致した。一方、本体の移植は未着手、本番受入14項目は未完了である。

10月23日は保存データ再生と実環境接続までの判定日とする。新しい開催の実取得時刻は24日に確認するため、初動は非公開検証とし、合格後のレースから段階導入する。変更計画の確定だけで週末の全面稼働を保証しない。

# 2 X6不明時の暫定選出

①はBを採用する。今週は過去類似成績によるX6を使わず、既存仕様書9章の例外として本章の暫定規則を実装する。Nが7以上ならX6=null、7未満ならfalseを維持する。X1〜X5とZの計算は変更しない。③はS0＝1でMIXED相当、S0＝3でVOLATILE相当の配分を採用する。

| 条件 | 正式なmode | 配分用mode | 扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| 全ての可能なSが同じmode | そのmode | 正式modeと同じ | CONFIRMED |
| 不明がX6だけでS0＝1 | UNKNOWN | MIXED | PROVISIONAL |
| 不明がX6だけでS0＝3 | UNKNOWN | VOLATILE | PROVISIONAL |
| 上記以外で複数modeにまたがる | UNKNOWN | null | UNRESOLVED |

S0はX6を除いた合計。処理順は、必須入力検証、信号算出、可能なmodeの列挙、上表の決定、構造配分、role別配分とする。他の信号も不明でもmodeが一意なら従来どおり選出可能。追加例外を使えるのは「不明がX6だけ」の2行に限定する。

## 保存する値と意味

| キー | 指定 |
| --- | --- |
| mode | 信号から確定した傾向。暫定時はUNKNOWNのまま。 |
| mode_status | CONFIRMED／PROVISIONAL／UNRESOLVED。 |
| allocation_mode | 配分計算に使うFIRM／MIXED／VOLATILE。停止時はnull。 |
| mode_policy_id | 通常はBASE_TRI_STATE_V1。暫定はX6_ONLY_UPPER_MODE_V1。 |
| selection_enabled | CONFIRMEDとPROVISIONALはtrue。UNRESOLVEDはfalse。公開成功を意味しない。 |
| signals と Sの範囲 | 元値とS_min／S_maxを保持。暫定時はX6=null、S=null、星=null。 |

## AIと画面の統一

mode_status、allocation_mode、mode_policy_idを入力・応答・保存・APIへ追加し、応答では入力と完全一致させる。AIが暫定modeを確定modeへ書き換えることを禁止する。配分はallocation_modeからLaravelが確定する。

画面は「混戦として暫定選出」または「波乱として暫定選出」と表示し、補足に「過去類似判定が未確定のため」を示す。確定した波乱度や星として表示しない。

今回の72レースでは、確定39件を維持し、S0＝1の21件とS0＝3の12件を暫定選出の対象にする。根拠不足、入力・応答不正、期限超過は別に検査するため、33件の公開成功を保証するものではない。

X6の将来有効化は、類似レースの定義、必要母数50件の数え方、検証方法、切替条件を別途確定してから行う。50件に達しただけでは自動切替しない。断層・オッズ等の記録は継続する。

# 3 人気帯の配分と候補保持

Aは凍結単勝1〜6番人気、Bは7〜10番人気、Dは11番人気以下。N＝1〜3は目標C＝N、4〜8はC＝4、9〜13はC＝5、14〜15はC＝6、16〜18はC＝7。全頭取消はC＝0としてAIを呼ばない。

| 目標C | FIRM | MIXED | VOLATILE |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3／1／0 | 2／2／0 | 2／1／1 |
| 5 | 4／1／0 | 3／2／0 | 2／2／1 |
| 6 | 4／2／0 | 3／2／1 | 3／2／1 |
| 7 | 5／2／0 | 3／3／1 | 3／3／1 |

表記はA／B／D。Cが3以下の基本配分はC／0／0。暫定時も同じ表をallocation_modeで引く。新たな人気帯配分の再調整は今回行わない。

## 両AIへ必ず渡す指示

指定帯に有効な根拠を持つ馬が必要数以上いる場合は、決めたrole_quotaを必ず満たす。人気順、安全策、主観的な自信、旧資格を理由に穴枠を減らしてはならない。根拠が足りない場合は不足理由を返し、数合わせの馬を追加しない。

1stの上限はC、2ndはmin(5,C)。どちらも全N頭の評価と全適格馬の帯別順位を返す。構造調整後にCが6以上なら、2ndはBとDの枠を維持してAを5−B−Dとする。C7の混戦・波乱は1st＝3／3／1、2nd＝1／3／1。

## 構造上の不足と評価後の不足を区別する

| 不足の種類 | Laravelの補充順 |
| --- | --- |
| その帯に実在する馬が少ない | 全帯を先に予約し、不足をD、B、Aの順に処理。D不足はB→A、B不足はD→A、A不足はB→D。 |
| 評価後に適格馬が足りない | 全帯を先に予約し、D不足はBのみ、B不足はDのみ、A不足はB→D。B／Dの不足をAで埋めない。 |

## 残す根拠と禁止する足切り

当該馬に適用できる確認済み個別SIGNALが1系統あれば候補資格を維持する。旧F AND (R OR O)、OPI必須、複勝短縮必須、Tier A必須、低配当、回収率40％、旧最低点、部分欠損を単独の除外条件にしない。RACE情報やCONTEXTだけでは個別資格にしない。

H／Vの採点上限、complete帯の得点順位、partialを含む適格帯の根拠順位、原公開候補の一致証明がある場合だけの加点はr12.1を維持する。統合順位点を勝率・期待値として表示しない。

# 4 取得時刻と入力固定

②は6分前＋30秒、その他の予想入力スロット＋120秒を採用する。既存DBのラベルと検証データは発走時刻基準なので、anchor_kind＝POST_TIME、anchor_at＝正本の発走時刻とする。投票締切時刻は別に管理する。

旧契約の取得期限を本章の定義へ改訂する。「投票締切6分前の確定値」という表示にはしない。画面・説明は「発走6分前の取得データを基準」とし、実際の取得完了時刻も表示する。投票締切基準へ変える場合は、取得スロットを含めて別改訂とする。

| 時刻または項目 | 定義 |
| --- | --- |
| slot_scheduled_at | anchor_atから当該スロットの分数を引いた予定時刻。実時刻の代用にしない。 |
| source_updated_at | 取得元が示した更新時刻。取得できなければnull。推定で埋めない。 |
| request_started_at | 取得要求を開始した実サーバー時刻。 |
| response_received_at | 応答を受信し終えた実サーバー時刻。オッズのobserved_atはこの値。 |
| available_at | 対象データがcommitされ、予想処理から読めることを確認した実時刻。 |
| cutoff_at | 名目の6分前時刻＝anchor_at−360秒。 |
| input_freeze_at | 利用可能情報の上限＝cutoff_at＋30秒。旧cutoff上限検査を明示改訂する。 |
| frozen_at | 実際にsnapshotを保存した時刻。情報上限のinput_freeze_atと区別する。 |

## 採用できる観測

21・18・15・12・9分前の取得猶予は120秒、6分前は30秒。要求開始は予定時刻以降とし、受信完了が要求開始以降、available_atが受信完了以降かつ当該スロット期限以内であることを検査する。全採用元データのavailable_atはinput_freeze_at以下とする。期限ちょうどは許容、直後は不採用。

検証済みバッチをavailable_at、受信時刻、batch_idの順に並べ、最初を採用してIDを固定する。6分前は同じバッチ内で全活動馬の単勝が必要。期限内にそろわなければ計算不能。その他の部分欠損はnullとして信号へ伝播し、全スロット完備という新しい足切りを加えない。

source_updated_atが不明なら更新時刻不明を記録し、受信した時刻と混同しない。過去のget_datetimeは保存完了記録として保持し、存在しない要求・受信時刻を遡って作らない。旧データの再生と、新契約を満たす本番入力を区別する。

# 5 応答期限と公開期限

取得猶予と公開前の安全余裕は別の設定にする。名目cutoffを動かして旧検査を通す修正は行わない。入力Schema、時刻検証、凍結処理、AI本文、API表示を同じ新契約へ変更する。

| 設定 | 本計画の初期指定値 |
| --- | --- |
| safety_margin_ms | 60,000。投票締切の60秒前までに公開commitを終える。 |
| publish_deadline | 凍結時に確認したsales_close_atから60秒を引いた時刻。 |
| reply_deadline | publish_deadlineから30秒を引いた時刻。初回・訂正とも同じ受領上限。 |
| 実効公開期限 | 凍結publish_deadlineと、最新live_close−60秒の早い方。 |
| 実効応答期限 | 凍結reply_deadlineと、実効公開期限−30秒の早い方。 |

sales_close_atは既存システムの検証済み正本と取得元を10月20日に特定する。発走時刻と同じ値を入れたり、根拠なく一定秒数を差し引いて作らない。正本が特定できないレースは公開しない。締切の前倒しは即反映し、凍結後の延長で猶予を増やさない。

## 時間配分の例

下表は試験用の例であり、実レースの投票締切時刻を示すものではない。発走15時00分、正本の投票締切14時59分を与えた場合。

| 工程 | 時刻 |
| --- | --- |
| 6分前スロットの予定 | 14時54分00秒 |
| 入力の情報上限 | 14時54分30秒 |
| AI初回と訂正の受領上限 | 14時57分30秒 |
| 統合と公開commitの上限 | 14時58分00秒 |
| 正本の投票締切 | 14時59分00秒 |

この例では入力上限から応答上限まで180秒。1st・2ndは並行して呼び、各roleの訂正は必要な場合だけ1回までとする。最大18頭の初回と訂正がこの予算に収まるかを実AIで測る。収まらない場合は期限を黙って延長せず、設定改訂か公開見送りを判断する。

## 期限で止める位置

・新規AI送信前と訂正予約前に実効応答期限を確認する。SDK内の自動再試行は0。

・受信時刻をサーバーで記録し、期限後の応答は監査保存だけにする。正常な初回やもう片側を残す。

・公開の検証完了時とcommit直前に実効公開期限を確認する。期限後は新しい候補を公開しない。

・片側の有効応答だけでも期限内に公開可能。両側を無期限に待たず、応答・失敗保存後と応答期限到達時に統合する。

# 6 DB読込と取消の修正

既存のオッズ・出馬表・レース情報は正本として読み取る。AIの返答や検証都合で元値を書き換えない。新しい監査・snapshot・公開履歴は、既存MySQL内の専用テーブルへ保存する。

## 修正A 凍結後の取消を取り込む

検証用runModeCheckの読込対象には3分前・発走時が無く、後の取消が関数に届かない。事後監査は全時点を読んで取消を記録する。本番予想用オッズは21〜6分前の採用バッチだけとし、後の数値オッズを信号計算へ混ぜない。取消更新はLaravelの別処理へ渡す。

入力固定前に利用可能となった正式取消・除外は出走集合から外す。固定後に利用可能となった取消はlive_stateへ追加する。後から届いた取消を、発生日だけを根拠に凍結前へ遡らせない。順位・帯・信号・mode・snapshotは固定後に作り直さない。

## 修正B 出馬表の欠落で照合を迂回させない

DB経路では出馬表を必須にする。出馬表が無い場合にnullを渡して照合を省略してはならない。レース情報の宣言頭数、出馬表の馬番集合、採用オッズの馬番集合を独立して照合し、出馬表欠損や6分前単勝欠損は計算不能にする。

entry_count、acquired_count、frozen_count、active_countの意味を分離する。取消情報が矛盾して実出走頭数を確定できない場合、active_countはnullにする。取消後の実数値、出馬表に無い馬、同一キーの矛盾値も診断する。

## 修正C 対象レースを集計から消さない

対象日・レース一覧をracesテーブルから先に確定し、出馬表・オッズが無くてもレースごとの結果を残す。1日分のオッズが無いという理由でcontinueして分母を減らさない。「開催がない」「レース中止」「レースはあるがデータ欠損」を別状態で記録する。

## 公開前後の取消

公開期限前の取消は、固定済みの全頭評価と凍結帯を使って再統合する。現在の活動頭数から公開用配分を構造調整するが、人気順位を詰め直さず追加AIも呼ばない。期限後は取消表示だけを更新し、正式候補の追加・補充・入替をしない。正式公開履歴と現在状態は別に保持する。

| 接続試験 | 期待結果 |
| --- | --- |
| 6分前数値から3分前または発走時に取消 | 取消の後リストへ入り、凍結時の信号・順位は同じ。 |
| 宣言10頭 出馬表欠落 オッズ9頭 | 出馬表欠損で停止し、9頭立ての計算へ進まない。 |
| 2日中1日のオッズ全欠損 | 両日の対象レースを残し、欠損を計算不能として数える。 |

# 7 Laravelの処理構成と保存

新経路はLaravelのサービス層と専用Queue Jobで構成する。既存認証を使う新しい読取APIを用意し、旧候補フィルター・旧マージ・旧brain追記へ戻さない。以下は責務の指定であり、クラス名は既存命名へ対応づけてよい。

| 担当処理 | 入力と責務 |
| --- | --- |
| 入力収集と時刻監査 | レース一覧、出馬表、オッズ、7区分coverageを読み、採用バッチと実時刻を記録する。 |
| 凍結と判定 | 必須照合、凍結順位、X1〜X6・Z、正式mode、暫定規則、配分、共通hashを確定する。 |
| role別Queue Job | 同一snapshotで1st・2ndを独立送信。予約、応答原文、受領時刻、終了状態を永続保存する。 |
| 応答検証と統合 | 参照、適格資格、採点、順位、訂正、候補、配分を検証し、有効部分だけ統合する。 |
| 公開と読取API | 期限・revisionを再確認して公開し、正式履歴と最新取消状態をFlutterへ返す。 |

## MySQLへ残す最小記録

| 記録 | 一意性と保持事項 |
| --- | --- |
| 取得監査 | race_id、slot、batch_id、元値、要求・受信・利用可能時刻、採用／不採用理由。 |
| snapshot | race_id＋generationを一意にし、原入力JSON、版、hash、凍結集合、時刻契約を不変保存。 |
| AI呼出枠 | race_id＋generation＋role＋attempt_noを一意にする。attempt_noは0と1のみ。 |
| 応答と公開履歴 | 原応答・完了フラグ・受領時刻、検証結果、公開ID、intent、3つのrevisionを保存。 |
| ライブ状態 | 累積取消、現在頭数、最新締切、state_revision。正式公開と別に更新する。 |

予約をcommitしてからAPIを1回だけ呼ぶ。Queue再実行で予約を作り直さない。通信途中の停止など結果不明の枠は、期限切れを理由に再送しない。SDKの再送とQueueの再実行を混同しない。

重い検証中に書込みロックを保持しない。公開保存直前の短いトランザクションでstate_revision、response_revision、publication_revisionと期限を再確認する。同一intentの再実行は同じ公開ID。古い処理は拒否し、新しい状態での統合は新しいintentを使う。

元JSONと十進数は桁を保持する。PHP floatへの往復や、Flutter側での一律double変換を禁止する。閾値は任意精度の整数・十進数による正確な比較とし、表示用に丸めた比率を使わない。厳密JSON・任意精度の数値処理はLaravel側に用意する。

# 8 AI本文とFlutter画面と版管理

## 両AIの本文を同時に更新する

旧本文へ例外文だけを足さず、UNKNOWN時の停止規則と時刻上限の規則を置換する。更新対象は両roleの最優先規則、入力の読み方、公開候補、出力キー。従来の根拠検証・採点・局所訂正・独立評価は維持する。

両AIに渡す共通指示：modeは信号で確定した傾向、allocation_modeはLaravelが指定した配分用の傾向である。mode_statusがPROVISIONALでも、selection_enabled=trueなら指定されたrole_quotaを必ず守る。X6、mode、配分、元値を変更しない。選出停止の判定を自分で追加しない。利用可能情報の上限はinput_freeze_atとし、後のオッズ・結果・払戻を使わない。

全頭の5系統レビューと10項目採点、通常順位と予備根拠順位、公開候補と不足理由を必須とする。不正な一頭や片側応答だけを理由に、正常な他馬・もう片側を一括で捨てない。訂正は各roleで最大1回。正常根拠を失う訂正は採用せず、初回を保持する。

## Flutterは表示に専念する

・確定／暫定／判定不能、候補、不足数と理由、取得完了時刻、取消を表示する。

・候補と購入推奨を分ける。buy_recommended=falseを維持し、購入推奨表示を出さない。

・統合後の再選出、人気による再ソート、独自の穴馬削除、枠の上位人気補充を行わない。

・正式公開時の頭数と現在頭数を区別する。候補数が減った場合も取消理由を示す。

## 新契約の版を一括でそろえる

| 識別子 | 本計画の実装指定 |
| --- | --- |
| implementation_version と prompt_version | baganriki-v041-r12-2-20261020 |
| schema_version | baganriki-v041-r12-2 |
| time_contract.version | baganriki-post-slot-grace-v1 |
| sampling_policy_id | SLOT_FIRST_VALID_COMMITTED_V1 |
| 維持するもの | BEGIN／END marker、正確な共通JSONのSHA-256方式、PHP互換クラス名。 |

Schemaの追加項目・条件を正式に改訂する。特にselection_enabled=trueでもmode=UNKNOWNが許されるのは、指定されたPROVISIONALの2条件だけ。新しいmode・時刻項目も共通hashに含める。旧版snapshotと応答を新版へ付け替えない。

旧仕様の実装環境・起動手順は本書のLaravel＋Flutter構成へ置き換える。入出力、プロンプト、Laravel、設定、API、Flutter、受入データを同じ版として納品する。旧本文・新Schemaなどの混在は不合格。

# 9 受入試験と33レースの比較

試験はLaravelの自動試験、DBとQueueの接続試験、実AI試験、Flutterの表示試験で実施する。実行可能な固定入力と期待値をJSONで納品し、追加の実行言語を必要条件にしない。既存AC01〜AC14は本書の変更後契約に更新して全項目を確認する。

| 試験群 | 必須の合格条件 |
| --- | --- |
| X6と配分 | X6単独不明のS0＝1／3、他信号も不明、N＜7を区別。C4〜C7全mode、C7の3／3／1と1／3／1。 |
| 根拠の保持 | 個別SIGNAL1系統を残す。旧資格・低配当・部分欠損の一律削除なし。評価後B／D不足をAで埋めない。 |
| DB入口 | 取消後スロット、出馬表欠落、1日全欠損、レース情報だけ存在、取消矛盾＋馬キー欠落。 |
| 時刻境界 | 30秒／120秒のちょうどと直後、固定後取得、締切前倒し、時計逆行、応答期限と公開commit期限。 |
| AIと局所回復 | 最大18頭、1st／2nd独立、必要時訂正1回、未完了・未知参照・重複馬・片側失敗でも正常部分を保持。 |
| 永続性と競合 | 重複Queue、API中停止、訂正中停止、再起動、取消と同時公開、古いrevision、同じintentの再実行。 |
| 数値と画面 | DBからHTTP・Flutterまで元の桁を保持。暫定表示、取消、正式と現在の頭数、購入推奨無効。 |
| 運用範囲 | COLLECT_ONLY、model_version=null、未検証X6=null、buy_recommended=false、旧経路との分離。 |

## 33レースで提出する比較

S0＝1はFIRM対MIXED、S0＝3はMIXED対VOLATILEを比較する。候補を並べる機械比較は、同じ検証済み全頭評価・根拠・帯別順位を両側へ適用して配分差だけを確認する。role別候補、最終候補、順序、根拠ID、不足理由、旧フィルターによる脱落の有無を全33レースに残す。

必要な全頭評価が保存されていなければ推測で補わない。保存済みの事前入力を使う別枠の再生評価として作成し、費用・実行日時・モデル設定・原応答を記録する。当時の実予想や事前成績として扱わない。新しい両AI本文を使う実API接続試験も別に実施する。

配分が同じ6件も対象から外さない。提出欄はrace_id、N、S0、両側mode、1st／2nd枠、候補馬番と順序、採用・除外根拠、不足理由、機械比較か再生評価かを必須とする。配分一致のみで候補比較済みにはしない。

10／17・18の72レースについて、信号・Sの範囲・元の正式modeの一致を回帰条件にする。追加後の分類は確定39／暫定33。ただしこれは取得時刻の新契約適合や、72レース公開成功を意味しない。

# 10 工程と公開開始の判定

①〜③の方針は本書の指定を採用し、10月20日に担当工数と実装日程を確認する。以下は目標工程。エンジニアは各日の担当、必要時間、達成可否を同日に返答する。未達を口頭の見込みで合格扱いしない。

| 期限 | 必ず完了させるもの |
| --- | --- |
| 10月20日 火 午前 | ①〜③の実装指定を共有。投票締切の正本、実API、数値部品、Flutter配布方法と担当工数を特定。 |
| 10月20日 火 夕方 | 読込3件を修正。新Schema・共通設定を固定。取得の実時刻と洗い替え前の保存を実装。 |
| 10月21日 水 | Laravelの判定・配分・凍結・保存・Queue・統合を接続。72件回帰と境界試験を完了。 |
| 10月22日 木 | 33件の比較を提出。保存済み入力を使う実AI18頭試験とFlutter表示試験。取消・再起動・競合を確認。 |
| 10月23日 金 18時 | AC01〜AC14の再生・実環境接続証跡、版一覧、差分、切戻し手順を提出。週末の検証対象を確定。 |
| 10月24日 土 初動 | 選定した最初の2レースで、新取得の実時刻と非公開の全経路を確認。合格後に未凍結のレースから公開。 |
| 10月25日 日 | 24日の障害・不足・期限超過を確認。問題が残れば限定運用を維持し、無断で対象を拡大しない。 |

## 公開を開始できる条件

①指定版がそろい、配分・根拠保持・読込の必須試験が合格。②実AI18頭と必要な訂正が期限内。③新取得の要求・受信・利用可能時刻が実測でき、実効締切が正本と一致。④Flutterの暫定・不足・取消表示を確認。⑤重複呼出し防止と切戻しが確認できる。全て満たした対象だけを公開する。

金曜に合格した再生試験だけで、新しい開催の取得経路まで実測済みとしない。最初の2レースは、予定時刻・取得・固定・AI受領・公開判定までを非公開で通す。2件だけで将来の遅延が無いとは判断せず、以降もレースごとに期限検査を続ける。

## 未達時の動作と切戻し

機能フラグをOFFにし、新経路で公開を開始しない。稼働後の不具合では、これから凍結するレースの新経路を停止する。既に固定したsnapshotを旧版へ変換したり、同じレースを自動で旧AIへ再送したりしない。新経路で有効候補が無ければ見送りを表示し、既存履歴は保持する。

断層・原オッズ・実時刻・全頭評価・原応答・選出理由を週次洗い替えの前に永続保存する。保存と照合が確認できないまま対象データを削除しない。今週は記録のみを継続し、成績を見て事前根拠や候補を書き換えない。

# 付録A 33レースの配分指定

提出v8のCSVから再計算した構造調整後の配分。表記はA／B／D。F＝FIRM、M＝MIXED、V＝VOLATILE。採用配分は本書の暫定規則を適用したもの。実候補と根拠不足を適用する前の指定枠である。

| レース | N | S0 | 比較側 1st | 採用配分 1st | 採用配分 2nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/17 新潟2R | 12 | 3 | M 3/2/0 | V 2/2/1 | 2/2/1 |
| 10/17 新潟5R | 15 | 1 | F 4/2/0 | M 3/2/1 | 2/2/1 |
| 10/17 新潟6R | 15 | 3 | M 3/2/1 | V 3/2/1 | 2/2/1 |
| 10/17 新潟7R | 15 | 3 | M 3/2/1 | V 3/2/1 | 2/2/1 |
| 10/17 新潟10R | 15 | 1 | F 4/2/0 | M 3/2/1 | 2/2/1 |
| 10/17 東京1R | 12 | 1 | F 4/1/0 | M 3/2/0 | 3/2/0 |
| 10/17 東京3R | 12 | 3 | M 3/2/0 | V 2/2/1 | 2/2/1 |
| 10/17 東京5R | 8 | 1 | F 3/1/0 | M 2/2/0 | 2/2/0 |
| 10/17 東京7R | 11 | 3 | M 3/2/0 | V 2/2/1 | 2/2/1 |
| 10/17 東京10R | 14 | 1 | F 4/2/0 | M 3/2/1 | 2/2/1 |
| 10/17 東京11R | 14 | 1 | F 4/2/0 | M 3/2/1 | 2/2/1 |
| 10/17 京都4R | 8 | 1 | F 3/1/0 | M 2/2/0 | 2/2/0 |
| 10/17 京都6R | 16 | 1 | F 5/2/0 | M 3/3/1 | 1/3/1 |
| 10/17 京都7R | 10 | 3 | M 3/2/0 | V 2/3/0 | 2/3/0 |
| 10/17 京都8R | 7 | 3 | M 3/1/0 | V 3/1/0 | 3/1/0 |
| 10/17 京都9R | 16 | 1 | F 5/2/0 | M 3/3/1 | 1/3/1 |
| 10/17 京都11R | 15 | 1 | F 4/2/0 | M 3/2/1 | 2/2/1 |

基本配分が同じものは5件。構造調整後の両role配分が同じものは6件、異なるものは27件。配分が同じレースも、暫定表示と選出を許可する契約変更が必要である。

この表は配分の確認結果であり、候補馬番の比較結果ではない。開発担当者は第9章の同一評価による候補比較を全33件に追加する。

# 付録A 配分指定の続き

| レース | N | S0 | 比較側 1st | 採用配分 1st | 採用配分 2nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/18 新潟1R | 13 | 3 | M 3/2/0 | V 2/2/1 | 2/2/1 |
| 10/18 新潟2R | 15 | 1 | F 4/2/0 | M 3/2/1 | 2/2/1 |
| 10/18 新潟4R | 15 | 1 | F 4/2/0 | M 3/2/1 | 2/2/1 |
| 10/18 新潟5R | 14 | 1 | F 4/2/0 | M 3/2/1 | 2/2/1 |
| 10/18 新潟10R | 18 | 1 | F 5/2/0 | M 3/3/1 | 1/3/1 |
| 10/18 新潟11R | 10 | 1 | F 4/1/0 | M 3/2/0 | 3/2/0 |
| 10/18 東京5R | 8 | 1 | F 3/1/0 | M 2/2/0 | 2/2/0 |
| 10/18 東京8R | 16 | 3 | M 3/3/1 | V 3/3/1 | 1/3/1 |
| 10/18 東京9R | 9 | 1 | F 4/1/0 | M 3/2/0 | 3/2/0 |
| 10/18 東京12R | 16 | 1 | F 5/2/0 | M 3/3/1 | 1/3/1 |
| 10/18 京都3R | 12 | 1 | F 4/1/0 | M 3/2/0 | 3/2/0 |
| 10/18 京都4R | 15 | 3 | M 3/2/1 | V 3/2/1 | 2/2/1 |
| 10/18 京都6R | 18 | 3 | M 3/3/1 | V 3/3/1 | 1/3/1 |
| 10/18 京都9R | 8 | 1 | F 3/1/0 | M 2/2/0 | 2/2/0 |
| 10/18 京都10R | 10 | 3 | M 3/2/0 | V 2/3/0 | 2/3/0 |
| 10/18 京都11R | 17 | 1 | F 5/2/0 | M 3/3/1 | 1/3/1 |

## 10月20日に返答する事項

①B、②6分前＋30秒／その他＋120秒、③S0＝1はMIXED／S0＝3はVOLATILE、実装構成Laravel＋Flutterで進める。担当と工数、投票締切の正本、取得ログの追加箇所、実AIの時間予算、Flutterの配布方法を返答する。実装上の阻害要因がある場合は、該当章と必要な変更を具体的に示す。

## 参照した基準資料

1　r12.1 エンジニア向け実装仕様書 20261017　文書版 r12.1-quota-handoff-1
2　r12.1 引継ぎ確認事項 20261017　更新版
3　2026-10-19_07.zip　実装チェックリスト rev.30 とv8出力
4　馬眼力_20261019_07_確認結果.txt
5　r12.1 実装一式の配分設定と確定計算結果

優先順位は、ユーザーが確定した方針、本書で採用する明示変更、既存r12.1の維持契約の順。本書が変えるのは実装構成、暫定mode、時刻契約、読込の接続、必要な版と表示である。それ以外の採点・根拠・順位・訂正・監査契約は維持する。

# 付録B 基本設計書と詳細設計書

基本設計書と詳細設計書をMarkdown形式で作成し、本変更計画書と同じLaravel＋Flutterの構成・採用方針にそろえる。設計書は実装差分と同時に更新し、判定規則や公開動作を文書ごとに変えない。

## 基本設計書に記載する内容

全体構成、Laravel・Queue・MySQL・Flutterの役割、入力固定から両AI・統合・画面までの流れ、対象範囲、画面状態、保存方針、導入条件を記載する。

## 詳細設計書に記載する内容

X1〜X6・Zの式、X6の暫定例外、30秒／120秒の境界、配分と補充順、Schemaとhash、DB項目・一意制約、AI呼出枠、局所訂正、revision競合、取消、API、Flutterの表示、固定試験と実AI受入条件を記載する。

## 今回の設計書ファイル

馬眼力_基本設計書_Laravel_Flutter_20261019.md

馬眼力_詳細設計書_Laravel_Flutter_20261019.md

両設計書の文書版は1.0。本変更計画書は文書版1.2。対象リリースは全てbaganriki-v041-r12-2-20261020とする。実装・Schema・プロンプトの版をそろえ、旧版の保存データは付け替えない。

## 開発担当者が確認する事項

既存テーブルと列、発走・投票締切の正本、取得ログの記録箇所、AIサービスとモデル設定、Queue、認証、Flutter画面と配布方法を実環境で確認し、詳細設計書末尾の対応表へ記入する。設計上の新規名を、既に存在する実コードと取り違えない。

①B、②6分前＋30秒／その他＋120秒、③S0＝1はMIXED／S0＝3はVOLATILE、Laravel＋Flutterは本書の実装指定である。環境対応の確認を理由に、この4点を選択待ちへ戻さない。実装上の阻害要因は該当箇所と必要な変更を明示する。

## 納品時にそろえるもの

変更計画書、Markdownの基本設計書と詳細設計書、実装差分、設定・Schema・両AI本文、試験入力と期待値、実行結果、版一覧、切戻し手順をそろえる。設計書の作成だけで実装・実AI接続・予測精度の確認が完了したとは扱わない。